MAPS 기획안 v2.6.3

MAPS — Market-Adaptive Profit Management System

v2.6.3 — Implementation Readiness (구현 착수 준비 통합본)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 유형 | 기획안 |
| 버전 | v2.6.3 (v2.6.2 + 구현 착수 준비 — ChatGPT 개발 검토 반영) |
| 핵심 추가 | 데이터 소스 정책, BrokerAdapter 정책, 알고리즘 계좌 규정, as-of-date 유니버스, Phase 로드맵, 파일럿 전략 기준 |
| 대상 | 국내 주식 + ETF + 글로벌 자산군 추세 지표 |
| 운영 원칙 | 검증 체계가 먼저, 주문 기능은 마지막 |

주의: 본 문서는 투자 수익을 보장하지 않으며 실거래 전 관련 법규와 증권사 API 약관 확인이 필수다.

# 1. v2.6.2 → v2.6.3 변경 이력

v2.6.3은 외부 개발 검토(ChatGPT)에서 발견한 "구현 착수 전 선결 조건" 빈 칸을 채우는 준비 보강이다. 코드-사양 동기화(v2.6.2)가 끝난 시점에서 실제 개발 환경, 데이터 소스, 법적 선결 조건을 확정하지 않으면 Phase 1조차 시작할 수 없다.

| 구분 | v2.6.2 상태 | v2.6.3 추가 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 소스 | 암묵적 가정 | 원천 정책 + KRX/증권사 API 매핑 명시 (§6) | HIGH |
| as-of-date 유니버스 | 단순 필터로 기술 | 기준일 관점 유니버스 생성기 재정의 (§7) | HIGH |
| BrokerAdapter 추상화 | OrderManager에서 직접 API 호출 가정 | 인터페이스 + 지원 증권사 목록 (§8) | HIGH |
| 알고리즘 계좌 규정 | 언급 없음 | 실거래 전 법적 선결 조건 명시 (§9) | HIGH |
| Phase 로드맵 | 구현 우선순위 목록만 존재 | Phase 0~5 마일스톤 + 진입 기준 (§10) | MEDIUM |
| 파일럿 전략 기준 | 전략 ID만 정의 | 구현 수준 기준 (진입/청산/파라미터) 최소 요건 (§11) | MEDIUM |
| Mock OrderManager | 언급 없음 | 검증 항목 + 실계좌 전환 조건 (§12) | MEDIUM |
| Kill Switch 정책 | SCR-13에만 언급 | RiskManager 기획 관점 명문화 (§13) | MEDIUM |

# 2. v2.6.3 목적

v2.6.1~v2.6.2는 "검증 체계가 약속한 수준을 실제로 보장"하는 작업이었다. v2.6.3은 그 체계를 실제로 만들기 위해 "첫 줄의 코드를 쓰기 전에 확정해야 할 것들"을 기획안 수준에서 결정한다.

구현의 철학은 ChatGPT 검토 결론과 문서의 운영 원칙이 일치한다: 좋아 보이는 전략을 빨리 돌리는 것이 아니라, 나쁜 전략이 실계좌로 못 올라오게 막는 것. 구현 순서도 이 철학 그대로 간다.

# 3. MAPS v2.6.3 핵심 컨셉

MAPS v2.6.3 =

- 기존 v2.6.2 전체 (검증 체계 + 데이터 품질 + 코드-사양 동기화)

- + 데이터 소스 원천 정책 (KRX + 증권사 API 조합)

- + as-of-date 유니버스 생성기 개념 재정의

- + BrokerAdapter 인터페이스 추상화 정책

- + 알고리즘 계좌 규정 확인 선결 조건

- + Phase 0~5 구현 마일스톤

- + 파일럿 전략 최소 구현 기준

- + Mock OrderManager 검증 항목

- + Kill Switch 정책

핵심 문장: v2.6.3은 "검증 중심 자동매매 플랫폼"으로서 MAPS가 실제 코드가 되기 위한 첫 번째 물음들에 답하는 문서다.

# 4. v2.6.2 체계 전체 계승

v2.6.3은 v2.6.2의 모든 정책을 계승한다. 아래는 변경 없이 유지되는 핵심 항목이다.

| 항목 | v2.6.2 기준 | v2.6.3 상태 |
| --- | --- | --- |
| WFA 4조건 AND | Sharpe>0, CV<=0.5, 음수fold<=1, OOS/IS G2P>=0.6 | 유지 |
| PromotionGate 단계 | Research→Alert→Mock→Live Small→Live | 유지 |
| 전략군별 허용 MDD | Pullback 18%, ATH 35%, Portfolio 28% | 유지 |
| Tradeability 프리셋 | Conservative/Balanced/Growth | 유지 |
| DataQualityFilter 6개 기준 | 수정주가, 폐지, 정지, 거래대금, 신규상장, ETF/스팩 | 보강 (as-of-date 재정의) |
| 부등호 표기 규약 | 산문 유니코드, 코드·표 ASCII | 유지 |
| DB 호환 정책 | SQLite 기본, MAPS_DB_URL로 PostgreSQL 전환 | 유지 |

# 5. v2.6.3 적용 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 선결 조건 우선 | §6~§9(데이터·브로커·규정)는 코드 착수 전 반드시 확정 |
| 주문 기능 마지막 | BrokerAdapter 실구현은 Phase 4. Phase 1~3는 실주문 없이 진행 |
| audit 로그 첫날부터 | promotion_history, universe_quality_log, 주문 로그는 Day 1부터 스키마 존재 |
| 파일럿 전략 1개 집중 | 최초 구현은 전략 1개(pullback_v3)로 전체 파이프라인 검증 후 확장 |
| Mock 충분히 | 실계좌 전환은 Mock에서 최소 3개월 검증 후 PromotionGate 통과 시만 |

# 6. 데이터 소스 원천 정책 (신규)

## 6.1 필요 데이터 유형과 원천

DataQualityFilter와 TrendStrengthEngine이 is_adjusted, is_halted_at(), avg_turnover_20d() 같은 메서드를 호출하려면 이 데이터가 먼저 확보되어야 한다. 어디서 어떻게 가져오는지가 Phase 1의 첫 번째 장벽이다.

| 데이터 유형 | 권장 원천 | 특이사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일별 OHLCV (수정주가) | KRX Open API 또는 증권사 HTS/API | 수정주가는 원시 종가와 별도 수집 필요 | P0 |
| 종목 메타데이터 (상장/폐지일, 시장구분) | KRX Open API 참조정보 | 인증키 신청 + 활용 신청 필요 | P0 |
| 거래정지 이력 | KRX Open API 또는 증권사 API | 정지 기간 시작/종료일 모두 필요 | P0 |
| 관리종목 지정 이력 | KRX Open API | 지정일·해제일 포함 | P1 |
| 거래대금 (20일 평균) | OHLCV에서 직접 계산 | 별도 수집 불필요 | P0 |
| ETF/ETN/SPAC 구분 | KRX 참조정보 security_type 필드 | ETF 거래세 면제 CostModel 연동 | P1 |
| 실시간 체결 (Live) | 증권사 WebSocket API | KIS 또는 키움 선택 필요 | P4 |

## 6.2 KRX Open API 활용 정책

KRX Open API (openapi.krx.co.kr)는 종가, 종목 이벤트, 참조정보 등을 제공한다. 인증키 신청과 활용 신청 절차가 별도로 있으며, 실시간 데이터는 제공하지 않으므로 종가 기준 일별 수집에 활용한다.

- 인증키 신청 → 활용 신청 → API 테스트 → 일별 수집 자동화 순서로 진행

- 제공 항목: 일별 OHLCV, 종목 메타, 지수 구성종목, 거래정지 공시

- 미제공 또는 불완전 항목(수정주가, 관리종목 상세 이력)은 증권사 API 또는 유료 데이터 보완

- Phase 1에서 KRX API로 커버 가능한 항목 목록과 불가 항목을 명시적으로 확인 후 대안 확정

## 6.3 데이터 소스 비용 정책

| 소스 | 비용 수준 | 커버리지 | 결정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| KRX Open API | 무료 (인증 필요) | 일별 OHLCV, 종목 메타 | Phase 1 기본 원천 |
| 증권사 API (KIS/키움) | 계좌 개설 후 무료 | 실시간, 호가, 체결, 계좌 | Phase 4 실거래 필수 |
| 유료 데이터 (TS2000 등) | 월정액 유료 | 수정주가, 재무, 이벤트 완전본 | KRX API 불완전 시 검토 |
| 크롤링 | 법적 위험 있음 | 다양 | 원칙적으로 사용 금지 |

# 7. as-of-date 유니버스 생성기 재정의 (신규)

v2.6.2의 DataQualityFilter는 "특정 조건을 가진 종목을 걸러내는 필터"로 기술되었다. 그러나 백테스트 정확성을 위해서는 단순 필터가 아니라 "특정 기준일(ref_date)에 실제로 매수 가능했던 종목 집합을 재현하는 생성기"여야 한다.

예시: 2020-03-15 기준 유니버스는 그 날짜에 상장되어 있고, 거래정지가 아니고, 관리종목이 아니며, 거래대금 요건을 충족하는 종목의 집합이다. 2023-03-15 기준 유니버스는 그보다 훨씬 다른 집합이다.

| 구분 | 단순 필터 (v2.6.2) | as-of-date 생성기 (v2.6.3) |
| --- | --- | --- |
| 호출 방식 | apply(universe) 일회성 | generate(ref_date) 기준일마다 재호출 |
| 상장폐지 처리 | delisted 플래그 조건 분기 | delisting_date > ref_date 이면 포함, 이하면 제외 |
| 거래정지 처리 | is_halted_at(ref_date) 호출 | 정지 기간 이력 테이블에서 ref_date 포함 여부 조회 |
| WFA 연동 | fold별 재호출 명시 | 각 fold IS/OOS 시작일을 ref_date로 넘겨 독립 유니버스 생성 |
| Look-ahead 방지 | 부분적 | ref_date 이후 정보(폐지, 정지) 차단을 생성기가 책임 |

운영 정책: WFA 5개 fold의 각 IS 시작일과 OOS 시작일마다 generate(ref_date)를 호출하여 해당 시점의 정확한 유니버스를 만든다. 동일 fold 안에서 IS와 OOS 유니버스가 달라도 된다 — 폐지 종목은 IS 구간 내 폐지일에서 자동 청산되기 때문이다.

# 8. BrokerAdapter 추상화 정책 (신규)

v2.6.2의 OrderManager는 특정 증권사 API를 직접 호출하는 것처럼 암묵적으로 가정하고 있다. MAPS가 특정 증권사에 종속되지 않으려면 BrokerAdapter 인터페이스를 먼저 정의하고, 구체적인 증권사 구현체는 이 인터페이스를 구현하는 형태로 설계해야 한다.

## 8.1 BrokerAdapter 인터페이스 정의 (기획 수준)

| 메서드 | 입력 | 반환 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| place_order(order) | Order 객체 | OrderResult | 시장가/지정가 주문 제출 |
| cancel_order(order_id) | 주문 ID | bool | 미체결 주문 취소 |
| get_position(ticker) | 티커 | Position | 현재 보유 수량/평균단가 |
| get_account_balance() | — | AccountBalance | 총 자산, 예수금, 보유 목록 |
| subscribe_realtime(ticker, callback) | 티커, 콜백 | — | 실시간 체결가 구독 (WebSocket) |
| is_market_open() | — | bool | 장 운영 시간 여부 |

## 8.2 지원 증권사 후보

| 증권사 | API 유형 | 특이사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국투자증권 (KIS) | REST + WebSocket | 운영/개발 환경 분리, 개발 서버 테스트 권장 | Phase 4 후보 |
| 키움증권 | REST + OpenAPI (Win) | 알고리즘 계좌 등록 안내 존재, 약관 확인 필수 | Phase 4 후보 |
| Mock Broker | 내부 구현체 | 실주문 없이 OrderManager 검증용 | Phase 2~3 전용 |

결정 정책: Phase 4 진입 전에 증권사 1개를 확정한다. 그 전까지는 MockBroker만 사용한다. 증권사 전환 시에도 OrderManager 코드를 수정하지 않고 어댑터만 교체할 수 있어야 한다.

# 9. 알고리즘 계좌 규정 선결 조건 (신규)

키움 OpenAPI 안내에는 관련 규정에 따라 알고리즘 계좌로 거래소에 등록될 수 있다는 내용이 있다. MAPS가 자동으로 주문을 생성하고 제출하면 알고리즘 매매 시스템에 해당할 수 있으며, 이는 기술 완성도와 무관하게 실거래 전에 확인해야 하는 법적 선결 조건이다.

| 항목 | 확인 사항 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 알고리즘 매매 정의 | 금융위/거래소 기준 알고리즘 매매 해당 여부 확인 | Phase 4 착수 전 |
| 증권사 약관 | 선택 증권사의 자동매매 관련 약관 및 API 이용 제한 확인 | Phase 4 착수 전 |
| 계좌 등록 | 알고리즘 계좌 등록 요건 충족 여부 (증권사별 상이) | Phase 4 착수 전 |
| 주문 속도 제한 | 초당 주문 건수 제한, 일일 주문 한도 확인 | Phase 4 착수 전 |
| 감사 기록 보존 | 주문 이력 보존 의무 기간 확인 | Day 1부터 구현 |
| API 이용 신청 | KIS/키움 개발자 포털 API 이용 신청 절차 완료 | Phase 3 말 |

원칙: 위 항목 중 하나라도 미확인 상태에서 실계좌 주문을 실행하지 않는다. MockBroker 단계에서 기술 검증을 완료한 후 규정 확인이 완료된 시점에 Phase 5로 진입한다.

# 10. 구현 Phase 로드맵 (v2.6.3 기준)

v2.6.1에서 "구현 우선순위" 목록만 있었던 것을 Phase 단위 마일스톤으로 재정의한다. 각 Phase에는 완료 기준(Definition of Done)이 있어야 다음 Phase로 진입한다.

| Phase | 목표 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 프로젝트 골격 | 패키지 구조, DB, 스케줄러 설정 | common/constants.py, common/db.py, Alembic baseline, 테스트 프레임워크 | 모든 import 성공, Alembic upgrade head 성공 |
| Phase 1 데이터 계층 | 가격/종목 메타/거래정지 수집 + as-of-date 유니버스 | DataCollector, security_metadata 테이블, DataQualityFilter(생성기 버전), universe_quality_log | generate(ref_date) 호출 시 look-ahead 없이 종목 목록 반환 + 테스트 통과 |
| Phase 2 백테스트/비용 | 단일 전략 1개 백테스트 가능 | CostModel, BacktestEngine (pullback_v3 한 개), 손익곡선 출력 | CostModel 단위 테스트 전부 통과, 10년 백테스트 30분 이내 |
| Phase 3 검증 엔진 | WFA, Plateau, MC, PromotionGate | WalkForwardAnalyzer(4조건), ParameterPlateauTester, MonteCarloSequenceTester, PromotionGate | test_wfa_negative_mean_blocked 포함 회귀 테스트 전부 통과 |
| Phase 4 Mock 거래 | 주문 생성/취소/체결/복구 검증 | MockBroker, OrderManager, RiskManager(Kill Switch 포함), 최소 API | 중복주문 방지, 장 종료 강제 정리, API 장애 복구 시나리오 통과 |
| Phase 5 Live Small | 실계좌 최소 금액 Live Small 전략 1개 | 실브로커 어댑터, LiveBacktestMonitor, 최소 대시보드 | 알고리즘 계좌 규정 확인 완료 + PromotionGate Mock→Live Small 통과 후 진입 |

# 11. 파일럿 전략 구현 최소 기준 (신규)

문서에서 pullback_v3, ath_outlier, multi_asset 같은 전략 ID는 정의되어 있지만 구체적인 진입/청산 규칙이 구현 수준으로 기술되어 있지 않다. Phase 2에서 BacktestEngine을 만들려면 전략 1개가 먼저 코드 수준으로 정의되어야 한다. v2.6.3은 최초 파일럿 전략(pullback_v3)의 최소 기준을 아래와 같이 정한다.

| 항목 | 정의 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전략 이름 | pullback_v3 (단기 평균회귀 눌림목) |  |
| 유니버스 | KOSPI200 + KOSDAQ150 (DataQualityFilter 통과 종목) |  |
| 진입 조건 | ① MA5 > MA20 (단기 추세 확인) ② RSI(2) < 10 (눌림목 확인) ③ 당일 저가가 전일 저가 미만 (추가 눌림) | 3조건 AND |
| 청산 조건 | ① 보유 후 1일 초과 + 종가가 MA5 이상 시 청산 ② 진입가 대비 -5% 손절 | ExitEngine 연동 |
| 포지션 사이징 | 계좌 위험 0.5% / (진입가 - 스탑가) 단일 종목 노출 10% 상한 | PositionSizingEngine |
| 파라미터 범위 | RSI 임계: 5/10/15, MA 기간: 20/30/40 | Plateau 그리드 |
| 검증 순서 | 단일 백테스트 → Plateau → WFA → MC → PromotionGate | 전체 파이프라인 검증용 |

파일럿 전략을 먼저 전체 파이프라인으로 통과시킨 후, 두 번째 전략(ath_outlier)을 추가한다. 전략을 늘리기 전에 파이프라인 자체가 안정적임을 확인하는 것이 우선이다.

# 12. Mock OrderManager 검증 항목 (신규)

실계좌 주문 전에 MockBroker 환경에서 다음 시나리오가 모두 통과해야 한다. 이 단계를 건너뛰고 실계좌로 가면 전략 버그보다 운영 버그가 더 위험하다.

| 시나리오 | 검증 내용 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 정상 주문 생성 | 시장가/지정가 주문 생성 후 체결 | OrderResult.status = FILLED |
| 주문 취소 | 미체결 주문 취소 후 포지션 없음 | Position.qty = 0 |
| 부분 체결 | 수량 일부만 체결 처리 | Position.qty = 부분 수량 |
| 미체결 재시도 | 시간 초과 시 재주문 로직 | 최대 3회 재시도 후 포기 |
| 중복 주문 방지 | 동일 종목 동일 방향 동시 주문 차단 | DuplicateOrderError 발생 |
| 장 종료 강제 정리 | 15:30 이후 당일 미체결 전량 취소 | OrderManager.eod_cleanup() 테스트 |
| API 장애 복구 | 네트워크 오류 시 지수 백오프 재시도 | 최대 3회 후 알림 발송 |
| Kill Switch | 긴급 정지 시 신규 주문 전면 차단 | place_order()가 KillSwitchError 발생 |

# 13. Kill Switch (긴급 정지) 정책 (신규)

자동매매 시스템에서 Kill Switch는 선택이 아니라 필수다. SCR-05/SCR-13에서 사용자가 수동으로 발동하는 것 외에, RiskManager가 조건 충족 시 자동으로도 발동해야 한다.

| 트리거 | 조건 | 자동 여부 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일 손실 한도 초과 | 당일 실현+미실현 손실 >= 계좌 1.5% | 자동 | 신규 진입 전면 차단 + 알림 |
| 연속 주문 실패 | 주문 실패 5회 이상 연속 | 자동 | 신규 주문 차단 + 알림 |
| API 응답 지연 | 브로커 API 응답 >= 10초 | 자동 | 신규 주문 차단 |
| 가격 결측 | 종가 수신 실패 | 자동 | 해당 종목 신규 진입 차단 |
| 포지션 불일치 | OrderManager vs 브로커 포지션 불일치 | 자동 | 전체 신규 주문 차단 + 사용자 승인 필요 |
| 사용자 수동 | SCR-05 [긴급 정지] 클릭 | 수동 | 전체 신규 주문 차단 |
| 재개 조건 | 위 조건 해소 + 사용자 [재개 승인] | 수동 | 관리자 권한 필수 |

원칙: Kill Switch는 "신규 진입 차단"까지 자동 적용. 보유 포지션 강제 청산은 반드시 사용자 명시적 승인 후에만 실행한다.

# 14. 적용 체크리스트 (v2.6.3)

| 단계 | 작업 | 선결 조건 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-0 | KRX Open API 인증키 신청 + 활용 신청 | — | API 테스트 호출 성공 |
| PRE-1 | as-of-date 유니버스 생성기 설계 확정 | §7 정책 승인 | generate(ref_date) 스펙 문서화 |
| PRE-2 | 증권사 1개 선택 + API 신청 | §8 정책 승인 | 개발 서버 테스트 환경 확보 |
| PRE-3 | 알고리즘 계좌 규정 확인 | §9 체크리스트 | 법적 자문 또는 증권사 공식 확인 |
| PRE-4 | 파일럿 전략 pullback_v3 상세 정의 | §11 기준 | 팀 리뷰 통과 |
| P0 | 프로젝트 골격 구축 | PRE-4 | Phase 0 완료 기준 충족 |
| P1 | 데이터 계층 + as-of-date 유니버스 | PRE-0 | Phase 1 완료 기준 충족 |
| P2 | 백테스트 + CostModel | P1 | Phase 2 완료 기준 충족 |
| P3 | 검증 엔진 | P2 | Phase 3 완료 기준 충족 |
| P4 | Mock 거래 + 전체 시나리오 | P3, PRE-2 | Phase 4 완료 기준 충족 |
| P5 | Live Small 진입 | P4, PRE-3 | 알고리즘 규정 확인 + PromotionGate 통과 |

# 15. 변경 영향도 요약

| v2.6.3 항목 | v2.6.2 대비 변화 | 기존 데이터 호환 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 소스 정책 | 정책 확정 (코드 없음) | 완전 호환 |
| as-of-date 유니버스 | DataQualityFilter 내부 설계 변경 | 재구현 필요 (기존 스키마 호환) |
| BrokerAdapter 인터페이스 | 신규 추상 계층 (코드 추가) | 기존 코드 영향 없음 |
| 알고리즘 계좌 규정 | 정책 확정 (코드 없음) | 완전 호환 |
| Phase 로드맵 | 계획 문서 (코드 없음) | 완전 호환 |
| 파일럿 전략 기준 | 전략 사양 확정 (코드 추가) | 신규 |
| Mock OrderManager | 신규 모듈 | 신규 |
| Kill Switch | RiskManager 확장 | 기존 LiveBacktestMonitor 트리거와 병합 |

# 16. 결론

v2.6.3은 MAPS가 문서에서 코드로 넘어가는 첫 번째 관문이다. v2.6.1~v2.6.2가 "검증 체계가 약속한 수준을 실제로 보장"했다면, v2.6.3은 "그 체계를 실제 환경에서 만들 수 있도록 선결 조건을 확정"한다.

가장 먼저 막히는 지점은 데이터다. KRX API가 수정주가와 관리종목 상세 이력을 완전히 커버하는지 Phase 1 첫 주에 확인하고, 불완전하면 보완 소스를 즉시 확정해야 한다. 그 다음은 as-of-date 유니버스다. 이게 틀리면 모든 백테스트가 자동으로 look-ahead 편향을 가진다.

주문 기능(BrokerAdapter 실구현)은 Phase 4의 일이다. 그 전까지는 MockBroker만으로 전체 파이프라인을 검증한다. 이 순서를 지키는 것이 MAPS의 철학 — 나쁜 전략이 실계좌로 못 올라오게 막는 것 — 을 구현에서도 실천하는 방법이다.

# 부록 A. 용어집 (v2.6.1~v2.6.3 누적)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| R (Risk Unit) | 초기 진입 시 스탑까지의 거리. 1R = (진입가 - 스탑가) |
| MDD | Maximum Drawdown. 자산곡선 최고점 대비 최대 하락 폭 |
| Ulcer Index | MDD의 빈도와 깊이를 동시에 반영하는 위험 지표 |
| Recovery Factor | 총수익 / MDD. 회복력 지표. 일반적으로 >= 3 양호 |
| Gain-to-Pain Ratio | 월별 수익 합 / 월별 손실 합 절댓값 |
| Plateau Score | 최적 파라미터 이웃 중 성과 75% 이상 + MDD 125% 이내 점 비율 × 100 |
| Tradeability Score | Robustness/Risk/Recovery/Return 서브스코어 가중합 (0~100) |
| Walk-Forward Analysis | IS-OOS를 슬라이드하며 파라미터 안정성을 검증하는 방식 |
| Block Bootstrap | 거래 순서 재배열 시 연속 거래의 군집성을 보존하는 셔플 방식 |
| DataQualityFilter | 데이터 수집 직후의 단일 게이트. 6개 기준으로 유니버스 정제 |
| as-of-date 유니버스 (v2.6.3) | 특정 기준일에 실제로 매수 가능했던 종목 집합을 재현하는 생성기 |
| BrokerAdapter (v2.6.3) | 특정 증권사 API를 교환 가능하게 하는 추상 인터페이스 |
| Kill Switch (v2.6.3) | 조건 충족 시 신규 주문을 전면 차단하는 긴급 정지 메커니즘 |
| 생존자 편향 | 폐지 종목을 유니버스에서 제외해 결과가 자동으로 좋아지는 현상 |
| Look-ahead Bias | 특정 시점에서 알 수 없었던 미래 정보가 신호 산출에 새는 현상 |

MAPS v2.6.3 | Implementation Readiness (구현 착수 준비 통합본)